UMOWA NR .......................

Zawarta w dniu ..............................

pomiędzy  Gminą Gaworzyce z siedzibą w Gaworzycach przy ul. Okrężne 85 - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez :

Jacka Szwagrzyka	 		- Wójta Gminy przy kontrasygnacie

Bogusławy Samul			- Skarbnika Gminy

a

........................................................... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez

..................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Nr .................... opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ............ została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej” polegającego na kompleksowym wykonaniu budynku wolnostojącego, parterowego, niepodpiwniczonego, w technologii tradycyjnej murowanej wraz z instalacjami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje także wykonanie czynności związanych z uzyskaniem, w imieniu zamawiającego, na podstawie udzielonego upoważnienia, decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do użytkowania oraz przekazanie obiektu do użytkowania.

1) Lokalizacja obiektu : działki nr 10, 11, obręb Śrem, gm. Gaworzyce

- Zakres robót określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Wszystkie nakłady do wykonania całości zamówienia: robocizna, materiały, urządzenia i sprzęt leżą po stronie wykonawcy i ich wartość jest uwzględniona w ryczałtowej kwocie wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 niniejszej umowy.

- Realizacja i finansowanie przedmiotu umowy przebiegać będzie według harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki i zobowiązania Zamawiającego:

1) protokolarne przekazanie placu budowy – najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy

2) przekazanie dokumentacji projektowej – w dniu podpisania umowy

3) zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót,

4) przekazanie dziennika budowy – po dostarczeniu oświadczenia kierownika budowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

6) udzielenie Wykonawcy pisemnego upoważnienia, do występowania w imieniu Zamawiającego w/s związanych z realizacją umowy, w tym w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

7) dokonywanie odbiorów wykonanych robót i regulowanie płatności, zgodnie z niniejszą umową

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy :

1) wykonanie robót przygotowawczych, utrzymanie placu oraz zaplecza budowy w stanie wolnym od zagrożeń i przeszkód komunikacyjnych, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

2) dozorowanie i ubezpieczenie budowy,

3) zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, w tym ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi,

4) zapewnienie obsługi geotechnicznej i geodezyjnej w tym :

a) wyznaczenie lokalizacji, współrzędnych punktów głównych oraz reperów,

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) opracowanie wykazu zmian gruntowych, zgłoszenie i uzyskanie ich zatwierdzenia

5) wykonywanie robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska

6) realizowanie zamówienia wg obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego

7) pisemne zgłaszanie wykonania przedmiotu umowy jak również elementów przewidzianych harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz gotowości do odbioru; skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążały Wykonawcę

8) stosowanie materiałów i wyrobów spełniających wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz odpowiadających wymogom dokumentacji projektowej i STWiORB

9) przedkładanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów i informacji niezbędnych do oceny prawidłowości realizacji i wykonania umowy w tym co do stosowanych materiałów i wyrobów,

10)usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz odbiorów w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

11) ochrona własności publicznej i prywatnej – wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone swoimi działaniami lub ich zaniechaniem na obiektach publicznych i prywatnych,

12) wykonanie w imieniu Zamawiającego obowiązków i czynności przewidzianych w Prawie budowlanym dla Inwestora, a związanych z zakończeniem robót i uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na użytkowanie obiektu.

W ramach tych czynności, Wykonawca miedzy innymi :

- zawiadomi PIS, PIP i PSP, organ nadzoru budowlanego PINB o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania oraz uzyska oświadczenia, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem- brak sprzeciwu lub uwag ze strony tych organów,

- zapewni czynny udział w odbiorach przez w/w służby zewnętrzne

- uzyska świadectwa charakterystyki energetycznej – audyt energetyczny,

- sporządzi i złoży wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z dokumentami przewidzianymi w art. 57 Prawa budowlanego

§ 3

PODWYKONAWCY

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, w tym że w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy w ust. 1, powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest zobowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie 7 dni zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

14. Wysokość kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.

15. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnować z podwykonawstwa,

4) zmienić podwykonawcę.

16. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 4

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY (ZAMÓWIENIA)

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w ciągu 7 miesięcy, jednak nie później niż do dnia 31.10.2014 r. w tym :

a) 6 m-cy trwać będzie wykonanie całości robót budowlanych objętych umową,

b) 1 miesiąc trwać będą czynności odbioru końcowego robót oraz czynności związane z uzyskaniem decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do użytkowania i przekazaniem obiektu Zamawiającemu.

- Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień podpisania umowy, a terminem zakończenia dzień podpisania przez Zamawiającego „Protokołu odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania”.

- Termin, o którym mowa w ust.1a) obejmuje :

a) wykonanie całości robót objętych umową,

b) zgłoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,

c) powiadomienie o zakończeniu robót i zgłoszenie do odbioru,

d) pisemne potwierdzenie przez inspektorów nadzoru w dzienniku budowy faktu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót.

- Jeżeli inspektorzy nadzoru potwierdzą zakończenie i gotowość wykonawcy do odbioru końcowego robót, zgodnie z jego zgłoszeniem, wówczas przyjmuje się, że termin zgłoszenia jest terminem zakończenia całości robót budowlanych objętych umową.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że roboty nie zostały zakończone, zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru, uznając że zapisy w dzienniku budowy w/s zakończenia robót nie zostały dopełnione prawidłowo. Oznacza to, że nie wykonano robót w terminie zgłoszenia. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie z obowiązującymi zasadami.

§ 5

ZASADY ROZLICZEŃ

- Rozliczanie finansowe zamówienia będzie się odbywało jedną fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu realizacji całości zamówienia i odbiorze obiektu przez Zamawiającego tj. po podpisaniu przez strony umowy „Protokołu odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania” wystawionego przez kierownika budowy.

- W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę podstawą wystawienia faktury końcowej będzie:

1) protokół odbioru zakończonych elementów, ujętych w harmonogramie, wystawiony przez kierownika budowy i podpisany przez inspektora nadzoru z określeniem zakresu i wartości prac wykonanych przez podwykonawcę.

2) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

3) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za roboty wykonane przez niego w ramach niniejszej Umowy.

- Należność będzie regulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT z dokumentami rozliczeniowymi. Termin płatności faktury będzie zachowany jeżeli przed jego upływem nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Należność za wykonane roboty będzie uregulowana w formie przelewu na rachunek Wykonawcy:

Bank: .......................................

Nr rachunku: .............................

§ 6

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości brutto ………………………… zł słownie: ………………………………….. w tym podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę: ……………………. zł słownie ……………………………. Wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ……………………….. zł słownie: ……………………………….

- Kwota wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, wynikające wprost ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można należycie wykonać całości zamówienia. Kwota wynagrodzenia jest stała i nie może być podwyższona, co wynika z wkalkulowania w niej ryzyka związanego ze stosowaniem wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie umowne, będzie rozliczane wg zasad określonych w § 5 umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania robót budowlanych na podmioty trzecie.

§ 7

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (UMOWY)

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót :

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy,

3) odbiór ostateczny

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu :

1) Kierownik budowy wpisuje  do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2) Odbioru w/w robót dokonuje inspektor nadzoru wpisem w dzienniku budowy

- Czynności odbioru końcowego i przekazanie obiektu do użytkowania:

1) Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny z ofertą wykonania oraz dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowiły załącznik do SIWZ, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (oferty).

2) Zamawiający przewiduje jeden protokół : „Protokół odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania” (po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie).

3) Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym przedłożeniem inspektorom nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazuje :

– inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

– protokoły odbiorów technicznych, prób, badań i sprawdzeń,

– komplet wymaganych dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, badania na wbudowane materiały i urządzenia, DTR, karty gwarancyjne itp.)

– dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

– dziennik budowy,

– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami,

– rozliczenie końcowe budowy wraz z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto. W przypadku udziału podwykonawców wskazać należy wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,

- kosztorys różnicowy.

4) Po uzyskaniu od inspektorów nadzoru potwierdzenia zakończenia robót, zgodnie z dokonanym wpisem kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego robót. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy komplet w/w dokumentów odbiorowych.

5) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

6) W czynnościach odbiorowych powinni uczestniczyć :

– przedstawiciele Zamawiającego,

– przedstawiciele Wykonawcy,

– Kierownik Budowy,

– Inspektorzy Nadzoru,

– przyszły użytkownik – wskazany przez Zamawiającego,

7) Po stwierdzeniu zakończenia robót, w trakcie wykonywania czynności odbioru końcowego, Wykonawca wykona wszystkie obowiązki i czynności, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 12) umowy, związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

8) Zakończenie czynności odbioru końcowego nastąpi przez podpisanie jednego dokumentu końcowego tj. ”Protokołu odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania”, który będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak również podstawę przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania (komplet dokumentów z decyzją pozwolenia na użytkowanie).

9) Stwierdzone przy odbiorze usterki i wady umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia.

10) Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niekompletności przedłożonej dokumentacji odbiorowej, a także jeżeli podczas odbioru stwierdzono wady w przedmiocie umowy, Zamawiającemu przysługują, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 5 niniejszej umowy, następujące uprawnienia:

a) jeżeli stwierdzone Wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad,

b) jeżeli stwierdzone Wady nie nadają się do usunięcia to:

– gdy nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie lub wydłużyć okres gwarancji,

– gdy Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy.

11) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Odbiór ostateczny

1) Strony przewidują także odbiór ostateczny, dokonany po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości,

2) Podpisanie protokołu ostatecznego zwalnia wykonawcę  z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usunięcia wad.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

- Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontroli i nadzoru robót w zakresie objętym przedmiotem umowy, w tym także do podpisania wszystkich przewidzianych niniejszą umową protokołów, będzie …………………………………… inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający może upoważnić dodatkowych przedstawicieli do kontroli i odbiorów.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy w osobie …………………….

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca winien udzielić .... miesięcznej gwarancji na konstrukcję budynku, izolację, dach oraz  ... miesięcznej gwarancji na pozostałe roboty budowlane, na urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta danego urządzenia, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia zakończenia odbioru końcowego i przyjęcia przez Zamawiającego obiektu do użytkowania.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad w przedmiocie umowy, zostaną one bezpłatnie usunięte przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia wady. Wykonawca jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi niezwłocznie po otrzymaniu żądania od Zamawiającego przesłanego listem poleconym lub faksem (za potwierdzeniem odbioru).

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek w ciągu 5 dni od chwili otrzymania zawiadomienia i nie usunie ich w najkrótszym możliwie czasie, Zamawiający jest upoważniony do wykonania koniecznej naprawy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci praw gwarancyjnych jednak zobowiązany jest przedtem poinformować Wykonawcę o podjęciu naprawy przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca dokonał zasadniczych zmian w przedmiocie umowy, to termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy korzystać.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻY TEGO WYKONANIA UMOWY.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………………… w kwocie …………………… zł słownie: …………………………………………. stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie w wysokości 100 % obowiązuje do czasu wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. do dnia zakończenia odbioru końcowego i przyjęcia przez Zamawiającego obiektu do użytkowania.

- Zwolnienie zabezpieczenia w wysokości 70 % nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie roszczeń w okresie gwarancji i rękojmi wynosi 30 % kwoty zabezpieczenia i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający ma prawo potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty kar umownych oraz innych należności przysługujących mu od Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 11

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną :

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy powodujące odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jak również w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu do odbioru któregokolwiek z elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, należnego za dany element wyszczególniony w harmonogramie, którego opóźnienie dotyczy,

3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 0,1 wynagrodzenia brutto elementu wyszczególnionego w harmonogramie, którego wada dotyczy, licząc od ustalonego przez Strony dnia, w którym miało  nastąpić usunięcie wady; jeżeli strony nie ustaliły innego terminu usunięcia wad, przyjmuje się, że okres opóźnienia w jej usunięciu rozpoczyna bieg z upływem 5 dni od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy powodujące odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za niewykonaną część umowy

2) za zwłokę w regulowaniu płatności, w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie kary może dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

- Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od obowiązku naliczania kar w części lub całości jak również możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/SIŁA WYŻSZA

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w sytuacji :

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie,

5) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, wad o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 10b), złej jakości robót oraz znacznego opóźnienia robót tj. przekraczającego 30 dni w stosunku do zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust.1 p-kty 1,4 i 5)

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki :

1) sporządzenie przy udziale Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych robót,

2) zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) sporządzenie wykazu materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) usunięcia z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 i ust. 4, Zamawiający lub Wykonawca może również odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy jeżeli jest ono następstwem Siły Wyższej. Jako Siłę Wyższą rozumie się okoliczności, które wystąpiły po zawarciu umowy jako zdarzenia zewnętrzne i nadzwyczajne, których wystąpienia ani Wykonawca ani Zamawiający nie byli w stanie przewidzieć, zapobiec im ani ich uniknąć, a w szczególności takie jak: wojny, zamieszki, powodzie, trzęsienia ziemi, wichury, długotrwałe i szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe i branżowe strajki. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej powinna w ciągu 7 dni zawiadomić drugą stronę o takim fakcie. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, strony powinny wspólnie zdecydować o losie umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Strony powołają komisję, która dokona inwentaryzacji wykonania robót i rozliczenia finansowego. Podstawą do ustalenia kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu wykonanych (zinwentaryzowanych) i nie zapłaconych robót będzie kosztorys ofertowy, złożony w przetargu wraz z ofertą oraz przedłożony przez Wykonawcę kosztorys powykonawczy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać włącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

ZMIANY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBOTY ZAMIENNE

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych usterkach lub wadach dokumentacji projektowej.

- Jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zostaną w nich wykryte wady i usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikających ze zmian dokumentacji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych spowodowanych warunkami uznanymi  przez Zamawiającego, ale nie wykraczającymi poza opis przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonywania robót budowlanych wynikających ze zmiany dokumentacji.

- Ze względu na obowiązujące wynagrodzenie ryczałtowe, skutki finansowe dokonanych zmian, nie wykraczających poza opis przedmiotu umowy, zawarty w § 1 ust. 1 i 2, obciążają Wykonawcę.

- Jeżeli z tytułu dokonanych zmian w dokumentacji będzie niezbędny dodatkowy czas na wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przedłuży Wykonawcy term umowy, o którym mowa w § 4.

§ 14

ZMIANY UMOWY

- Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w tym wprowadzania zmian istotnych w przypadkach przewidzianych niniejszą umową.

- Strony przyjmują, iż nie jest możliwe dokonywanie zmian wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ tj. opis przedmiotu umowy zawarty w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

- Strony przyjmują, że nie ma możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, za wyjątkiem tych zmian, których możliwość wprowadzenia Zamawiający przewidział na etapie postępowania przetargowego tj. określonych w ust. 4-6 niniejszego paragrafu.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w sytuacji wyjątkowej, kiedy niedotrzymanie terminu umownego będzie następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, w tym w przypadku wystąpienia:

- wad w dokumentacji projektowej,

– siły wyższej,

– znalezisk, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,

– opóźnień organu decyzyjnego w wykonaniu czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (opóźnień wykraczających poza terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego).

- Strona inicjująca dokonanie zmiany w treści umowy zobowiązana jest złożyć drugiej stronie pisemny wniosek w tej sprawie z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

- Zmiany Wymagają pisemnej zgody obu stron i będą dokonywane w formie aneksów do umowy.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana kolejności i terminów cząstkowych dotyczących wykonania elementów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie jest istotną zmianą postanowień niniejszej umowy.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI

- Harmonogram rzeczowo-finansowy (do sporządzenia przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego w uzgodnieniu z Zamawiającym, przed podpisaniem umowy).

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA :